## Slide 1
TRAE 高效开发 · 1024 程序员节 · 济宁
90 分钟，从 3 个关键词
到能上台的 Demo
以《人类协议 2100》为唯一案例：一次真实的三线并行复盘， 不是功能介绍，是踩过坑之后的复盘。
案例 · 人类协议 2100
光明语言引擎
1331 组参数预生成
01
02
03
04
先写 60 秒演示脚本，再写第一行代码
并行之前，用 10 分钟冻结一份接口契约
三条线同时开工，靠文件所有权互斥
实测提速、现场兜底与八种翻车方式
真实界面 · 参数 20 / 90 / 30 的推演结果
2026.10.24 · 济宁
01 / 11

## Slide 2
如果只带走三句话
THREE RULES
3
三条铁律
01
演示动线先于代码
02
并行之前先冻结接口
03
演示的稳定性优先于功能的完整性
这三句不是口号，是 90 分钟里每一次决策的止损线。
十条铁律里，只有这三条决定项目会不会崩。其余七条是执行细节，这三条是边界。
代码是给演示服务的，不是反过来。先想清楚 60 秒里观众看到什么，再决定写什么。砍功能的时候，这条线是唯一不用吵架的依据。
否则并行只会变成返工。契约只写四件事：字段名、函数签名、接口路径、文件所有权。十分钟的成本，换掉一整轮对齐。
现场网络、模型额度、端口占用，没有一样在你手里。所以先保证能演完，再谈功能齐全。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
02 / 11

## Slide 3
三个随机关键词，长成一个能演的命题
程序
未来
人类
把技术速率、共情浓度、集体选择三个旋钮交给程序，推演 2100 年的三种人类未来，并收到一封来自 2100 年的回信。它满足三件事：输入极简、结果有叙事、截图可传播。
INPUT
三个 0–100 的滑块
→
PROCESS
光明引擎纯函数推演
→
OUTPUT
指数 + 三支概率 + 回信
1331 组
3 条
任何关键词都往同一个三段式上映射：一个输入 → 一次处理 → 一个可截图的结果。
参数 50 / 55 / 60
存续指数 57「摇摆文明」——同一输入必得同一输出，不讲随机。
三个随机抽到的词，五选一之后留下的那个
另外四个方案被砍的原因很一致：要么需要多页结构，要么需要登录，要么得赌现场的真实数据接口——90 分钟内做不完，也演不稳。
参数预生成，静态版零后端可演
分支概率恒等于 100，纯函数可复现
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
03 / 11

## Slide 4
先写 60 秒脚本，再写第一行代码
0–10s
谁的问题，一句人话
10–40s
现场点一次，别讲截图
40–55s
技术只用一句话
55–60s
下一步，一句话留钩子
只做三个界面状态
初始态
处理中
结果态
脚本不是文案，是需求文档：它决定了哪些界面状态必须存在，哪些功能根本不用做。
把三个旋钮交给程序，推演 2100 年的人类还有几种活法。不需要背景介绍。
拖三个滑块，点「推演 2100」，屏幕上必须长出指数、三条分支和一封回信。
逻辑用光明写成纯函数，传输层是薄壳，静态版直接查表——够评委判断含金量就行。
参数表已经铺满 1331 组，下一步让每个人都能查到自己那一格未来。
滑块停在默认值，右侧留一块「未推演」的空面板——空态不能是白屏。
按钮变「推演中」，2.5 秒超时后自动走本地兜底，状态栏标注「本地兜底」。
指数、三条分支、三个转折点、一封回信，右下角留「再来一次」。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
04 / 11

## Slide 5
10 分钟写死一份契约，省掉一整轮返工
契约.md · POST /api/simulate 的响应体
① 字段名先死
② 签名先死
③ 边界先死
④ 所有权先死
文件所有权表 | 负责文件 | 禁止修改 | 交付标准
A 引擎 | 引擎.light、自测.light | 其他全部 | light check 通过，三组自测概率合计 100
B 服务 | 主.light → server.py 薄壳 | 其他全部 | curl 一次拿到与契约一致的 JSON
C 前端 | web/index.html、style.css、app.js | 其他全部 | 三态齐全，成功态与错误态均有截图
并行之前，先让三条线对同一份 JSON 达成一致——这是唯一值得在开工前花的 10 分钟。
{
"存续指数": 71,
"判定": "稳态文明",
"一句话": "人类没有赢过机器，也没有输给它。",
"分支": [
{ "名称": "共生纪元", "概率": 41, "描述": "…", "信号": "…" },
{ "名称": "算法温室", "概率": 33, "描述": "…", "信号": "…" },
{ "名称": "断裂带", "概率": 26, "描述": "…", "信号": "…" }
],
"转折点": ["2031 · …", "2047 · …", "2074 · …"],
"回信": "我是 2100 年的人类。…"
}
中文键名照抄前端，不翻译、不缩写。翻译一次，三边各错一次。
推演(技术, 共情, 选择) → 字典，返回键与 JSON 完全一致，多一个都不行。
概率合计恒为 100、分支固定 3 条、回信 60 字以内、同输入必得同输出。
一个文件只有一个负责人；冲突靠切分避免，不靠合并解决。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
05 / 11

## Slide 6
并行靠的是文件所有权，不是多开几个会话
契约.md
A
逻辑 / 数据
交付：light check 通过 + 三组自测
B
服务 / 接口
中途改道
交付：curl 拿到与契约一致的 JSON
C
界面 / 外壳
交付：成功态与错误态各一张无头截图
B 线改道，A 与 C 一行没返工
三条线同时开工、彼此只见契约；集成者不参与并行编码，时间全留给合并和修边界。
字段名 · 函数签名 · 接口路径 · 文件所有权表 —— 开工后冻结，谁都不许改
引擎.light · 自测.light
存续指数、判定、三分支、转折点、回信，全部写成纯函数，不用随机数——同一输入必得同一输出。
主.light → server.py 薄壳
原计划用 Light 起 HTTP 服务，实测工厂在运行时不可用，改成标准库薄壳：只做静态文件与转发，业务一行不进 Python。
web/index.html · style.css · app.js
三态渲染、2.5 秒超时走本地兜底、原生无 CDN 无构建——现场不装依赖也能打开。
三条禁令
不并行跑 dev server
不并行装依赖
不并行改同一个文件（含 README、入口、配置）
集成者只改入口文件与共享样式，其余文件原样接收；合并后统一跑一次构建、开一次 dev server。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
06 / 11

## Slide 7
并行到底快多少？两个数字，和它们的边界
等效提速 · 均衡任务
2.6×
1.44×
场景 | 墙钟 | 个体耗时合计 | 等效提速
3 个均衡编码任务 | 82s | 213s | 2.6×
3 个不均衡任务（含调研） | 698s | 1007s | 1.44×
01
02
03
下面不是估算，是三次真实任务在本地跑出来的墙钟时间。
三个体量相当的编码任务（引擎 / UI / 外壳）同时开工：82 秒完成，逐个做要 213 秒。
等效提速 · 不均衡任务
混进「读代码调研」这类长尾任务后：698 秒 vs 1007 秒，收益被最长的那条线吃掉。
并行收益取决于任务均衡度，总时长由最长的那条线决定——所以调研类任务要前置或单独拆出去。
契约成本约 2–3 分钟，换来的是整轮返工的消失——这是全篇性价比最高的一笔投入。
三条线刚好，五条线开始互相等：并行的上限是"互不依赖的文件数"，不是会话数。
口径：同一台机器、同一批任务、各跑 3 次取中位数；换机器或换任务类型，数字会变，结论方向不会。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
07 / 11

## Slide 8
现场一定会出问题，问题要提前变成「已绕过」
坑 | 现象 | 处理
文件带 BOM | 词法错误：未知字符 0xFEFF | 存成 UTF-8 无 BOM；PowerShell 用 UTF8Encoding($false) 写文件
CLI 不在 PATH | light 不是命令 | 全部用 .venv\Scripts\light.exe 绝对路径，写进脚本不靠环境
HTTP 服务端不可用 | 创建HTTP服务端 is not defined | contrib 只有 Python 腿；改用标准库薄壳，业务一行不搬进 Python
循环语法 | 遍历 i 从 0 到 10 解析失败 | L2 写法改用「当 i 小于 11：」+ 手动自增，别猜语法糖
参数怎么传 | 环境变量模块未导出 | 用 _input.json 传参最稳：写文件、读文件，可复现可回放
三层兜底 · 断网也要能演
下面是光明语言实测踩到的五个坑——每一个都有确定解法，没有一个靠临场发挥。
第一层
请求 2.5 秒超时后自动走本地 mock，状态栏明确标注「本地兜底」。
第二层
关键结果预生成 JSON（本项目 1331 组），演示前先跑一次并缓存。
第三层
提前录好 60 秒屏幕录像——最狠的兜底，也是最不体面的那种。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
08 / 11

## Slide 9
90 分钟怎么切，以及什么时候必须砍
0–10
发散选题，只留一个
10–25
写 60 秒脚本，跑通空壳
25–60
三包并行，出首版可演示
60–75
补三态，开始砍功能
75–90
照脚本彩排两遍，录屏
熔断顺序 · 从后往前砍
④
只留「输入 → 结果」主线
三个硬节点
25 分钟 · 必须有可点版本
75 分钟 · 必须停止写代码
90 分钟 · 必须完整讲一遍
每一段都带检查点；熔断顺序提前定死，现场不讨论、不投票。
检查点：说得出「谁的问题」，而不是「用了什么技术」
检查点：页面能打开，按钮能点，先不接任何真实数据
检查点：25 分钟必须有可点版本；每 15 分钟合一次，合并只动入口
检查点：断网也能演，错误态有重试，控制台没有红色报错
检查点：60 秒内讲完；录屏文件已经在桌面上
①
登录与权限
②
后台与多页面
③
花哨动效
砍到第 ④ 步，Demo 仍然成立——这就是下限。
没有它，后面的所有计划都是纸上的
再写就没人有时间彩排
讲不完的 Demo，等于没做
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
09 / 11

## Slide 10
八种翻车方式，和上台前的七项自检
反模式 · 出现任意一条，当天大概率演不完
让 TRAE 自由发挥产品方向
边写边加需求
三个人改同一个文件
现场装依赖
用真实 API 赌现场网络
把「能跑」当成「能演」
追求功能数量
密钥写进代码或提交历史
上台前 · 七项自检
七条全过再上台
左边这些坑我们踩过大半；右边这份清单，是上台前十分钟最后过一遍的东西。
01
它会给你一个"合理"的产品，但不是能演的那个
02
每加一条，三态就要重测一次，时间是复利式消耗
03
合并冲突会吃掉你最后的彩排时间
04
npm install / pip install 是现场最不可控的一步
05
会场 WiFi、额度、限流，三样都不归你管
06
能跑是给自己看的，能演是给四十个人看的
07
五个半成品不如一个能讲完的主线
08
Demo 可以重做，泄漏的 Key 收不回来
最后十分钟，从上往下逐条过，一条不过就别上台。
构建与类型检查通过
三态齐全，错误态有重试
断网仍能演示
60 秒脚本彩排过两遍
有录屏兜底
无密码 / Token / 内网地址
git status 干净，最后一次 commit 能跑
有一条不过就先修它——台下不会给你第二次机会。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁
10 / 11

## Slide 11
如果今天只记住一句话
能演完的 60 分，
胜过没演完的 100 分。
01
演示动线先于代码
02
并行之前先冻结接口
03
稳定性优先于完整性
3
1331
2.6×
90
明天就能做
下次并行前
交付前
TRAE 让你写得更快，但决定成败的从来不是写得多快——是你能不能在台上把那 60 秒讲完。 demo：人类协议 2100 · 文明推演器
回顾 · 三条铁律
今天讲的所有东西，都是这三条的注脚。
条并行线，文件互斥
组参数预生成，零后端可演
三个均衡任务的实测提速
分钟，从关键词到上台
随便抽三个关键词，写一份 60 秒脚本——20 分钟，不写一行代码。
先花 10 分钟写契约.md：字段名、签名、路径、文件所有权，然后冻结。
把兜底当成需求项：超时 mock、预生成表、录屏，三样至少有两样。
TRAE 高效开发实战 · 1024 济宁 · 2026.10.24
11 / 11